**КЗИ-212**

**“МОДУЛ РАСПИСАНИЯ ОМГТУ”**

Календарный план работы группы

2021

**Спринт 1**

4.10.2021 - 18.10.2021

-пропущен из-за смены темы проекта

**Спринт 2**

18.10.2021 - 1.11.2021

Аналитики – составление технического задания (всем)

Тестировщик – составление плана тестирования

Программисты – изучение python + Django (всем)

Титов Даниил – черновой дизайн проект

Сурма Леонид, Родькин Алексей – первые наработки

**Спринт 3**

1.11.2021 - 15.11.2021

Аналитики – работа с проектной документацией (всем)

Тестировщик – начало тестирования и поиска багов

Программисты – продолжение изучения python + Django

- Создание сайта на django

- html таблица

- начало работы с JSON

**Спринт 4**

15.11.2021 - 29.11.2021

Аналитики – работа с проектной документацией (всем)

- поиск улучшений и доработок

Тестировщик – тестирование и поиска багов

Программисты – изучение python + Django

* Обработка данных JSON
* Формирование запроса на backend
* Начало frontend разработки
* Формы для поиска

**Спринт 5**

29.11.2021 – 13.12.2021

Аналитики - работа с проектной документацией (всем)

- Разработка презентации и руководств

Тестировщик - тестирование и поиск багов с отчетами

Программисты – Изучение Django

- Добавление в форму поиска по ФИО

- Добавление второго преподавателя в таблицу

- Фикс багов